Cortex 通用專案管理平台

v0.5 · 互動 Demo 操作手冊

Operation Manual · OIBG-aligned

對齊 OIBG RFQ flow · Multi-PM · RACI · Stage Gate · Dependency-based deadlines

搭配檔案

Cortex_互動Demo.html

Cortex_通用專案管理平台_UI模擬與操作流程.pptx

(三件套交付 · 內容已對齊 v0.5 規格書 + OIBG flow + 真實案校驗 SteelSeries Rival 3)

文件版本 v4.0 · 2026-05-26

Cortex 規劃小組 · OIBG-aligned

# 文件目的

本文件搭配 Cortex 通用專案管理平台 v0.5 互動 demo HTML 使用,提供完整的操作流程與功能說明:

- 引導 Briefing 受邀者快速理解 demo 結構與 OIBG flow 的對應。

- 提供 demo 過程中各畫面的功能說明,作為主持人或受邀者的參考手冊。

- 對應 v0.5 規格書 + OIBG RFQ flow,協助評估者對照功能完整度。

- 收集回饋意見前,讓受邀者有完整的功能脈絡。

ℹ 本文件 v4.0 改版重點(對齊 spec v0.5) Form 引擎補 4 段對齊真實 RFQ(spec §11.3.5 Variant 維度 / §11.3.6 NRE Section 11 項 / §11.3.7 Packaging child-table 16 項 / §11.3.8 多廠對比矩陣)· demo 新增 SteelSeries Rival 3+ Wired Mouse 報價案(QT-2026-0148)與 Apple AirPods 並列 showcase · PPT 新增 slide 12「Form v0.5 新能力 · 真實案校驗」· HTML、PPT 與本手冊三份文件內容完全一致。

# 一、Demo 概覽

本 demo 是 Cortex 通用專案管理平台的單檔 HTML 介面原型,提供完整的 UI 互動體驗供 briefing 階段評估。它涵蓋下列六大核心:

- OIBG RFQ 8-stage flow:Receive RFQ → Q&A Collect → Q&A Feedback → BOM 提供 → 並行 Collect → BOM Cost Review → RFQ Cost Review → Submit Final Quote。

- Multi-PM 模型:HOST = 業務(主+助理)+ DPM/BPM/MPM/EPM 4 種 PM 各帶自己 team。

- 7 預設 channel 戰情會議室(Slack-like):announcement / general / qa-customer / engineering / sourcing / factory / cost-review + DM。

- RACI 任務矩陣:每個任務有 A (Accountable 背鍋) + R (Responsible 實作),通常不同人。

- Stage Gate 業務確認制:stage 不自動跳,所有 task 完成後業務(或業務助理)點「進入下一 stage」。

- Dependency-based deadline:`QA response+1day`、`EE BOM+3days` 相對 deadline,不是固定日期。

## Demo 的限制

| 項目 | 說明 |
| --- | --- |
| 僅前端 demo | 點擊互動皆為 mock,無真實後端與資料庫。 |
| 重整會清空變更 | 新建的對話、發送的訊息、表單填寫不會持久化。 |
| 角色切換是模擬 | 真實系統由 IAM 模組依 user 身份判定;demo 由操作者自行切換。 |
| 部分按鈕為 placeholder | 「📤 匯出 Excel」「🚀 發布」「📜 版本歷史」尚未實作。 |
| 13 角色 demo 6 個 | spec §17 完整 13 個身份;demo 呈現 6 個聊天室角色 (HOST/PARTICIPANT/OBSERVER/CHAT_GUEST/SUPER/OUTSIDER)。 |

# 二、環境準備

| 項目 | 建議 |
| --- | --- |
| 檔案 | Cortex_互動Demo.html (約 410 KB,單檔) |
| 瀏覽器 | Chrome 100+ / Edge 100+ / Safari 16+ / Firefox 100+ |
| 螢幕 | 建議 1366×768 以上,1920×1080 體驗最佳 |
| 網路 | 不需要,純本地檔案。 |
| 開啟方式 | 雙擊檔案,或將 .html 檔拖入瀏覽器。 |

⚠ 字體提醒 若中文出現方塊,請確認系統有「微軟正黑體」或「PingFang TC」其一。

# 三、OIBG RFQ 8-Stage 流程

本 demo 的 Apple AirPods 連接器 BOM 報價案以 OIBG RFQ flow 為基礎,完整呈現 8 個 stage:

| Stage | 名稱 | SLA | 誰做 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Receive RFQ | 4h | 業務 → DPM (⚖ Stage Gate) |
| 2 | Q&A Collect | 24h | DPM + Team |
| 3 | Q&A Feedback | 8h | BPM 對客戶 |
| 4 | BOM 提供 | 24-72h | EE + ME |
| 5 | 並行 Collect | parallel | MPM 帶 PKG/SMT/Cleansheet · DPM 帶 NRE/EMI/Cert |
| 6 | BOM Cost Review | 12h | DPM + BPM + 採購 (⚖ Stage Gate) |
| 7 | RFQ Cost Review | 8h | True cost / Profit / Suggested Quote (⚖ Stage Gate) |
| 8 | Submit Final Quote | 4h | BPM + Sales (⚖ Stage Gate · 結案) |

⚖ Stage Gate 設計 Stage 1, 6, 7, 8 是業務 gate — 該 stage 內所有 task 完成後不會自動推進,而是 announcement channel 發訊息「Stage X 完成,等業務確認」+ 戰情會議室 banner 顯示。業務(主)點「進入下一 stage」才推進。業務不在線時「業務助理」可代行(代理機制)。

# 四、Multi-PM 模型 (對齊 OIBG flow)

v0.4 設計變更 — 從「單一 PM」改為「多 PM 並存」。HOST = 業務(主 + 助理),底下 4 種 PM 各帶自己 team:

| PM 角色 | 全名 | 職責 + Team |
| --- | --- | --- |
| 業務 (HOST) | Sales · 主業務 + 業務助理 | 結案 / 換主 PM / 改機密設定 / 邀全員 / Stage Gate 確認 · 業務不在線業務助理可代行 |
| DPM | Design Project Manager | 設計 + RD/EE/ME 整體技術 · 帶 EE / ME / RD team(invited_by_pm = DPM) |
| MPM | Manufacturing PM | 工廠 cleansheet / NRE / PKG / SMT · 帶 SMT / EPM / 工廠採購 team |
| BPM | Business PM | 對客戶 / Q&A / 報價提交 · 帶客戶窗口 / 助理 |
| EPM | NPI Engineering PM | 工程細項 (NPI 階段) |

💡 為什麼這樣設計 OIBG flow PDF 已經寫了 Accountable / Responsible / 各 PM 分工 — 業務本來就用「DPM team / MPM team」分工,只是沒系統支援 (用 Excel + Email 散在各處)。現在變成資料結構,團隊關係透過 invited_by_pm_user_id 自然涌現:EE invited_by DPM、SMT invited_by MPM。

# 五、RACI 任務角色矩陣

每個任務 / form 欄位有 2 個角色,通常不同人:

- A (Accountable)= 「向上負責的人」(背鍋)— 該任務沒做好誰要解釋。

- R (Responsible) = 「實際做事的人」(實作)— 該任務具體誰執行。

範例(對應 OIBG 文件):

| 任務項目 | A (背鍋) | R (實作) | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| BOM cost - EE | DPM Mike | 台北採購 / 工廠採購 | EE 帶採購一起做 |
| BOM cost - PKG | MPM Tony | 工廠採購 | 工廠主導 |
| Cleansheet 三廠版 | DPM Mike | SMT team / NPI EPM | 設計負責,工廠執行 |
| NRE - ME Tooling | DPM Mike | 廠商 / 塑件 PM | NRE Engineering 細項 |
| Q&A Feedback (對客) | BPM Lisa | BPM Lisa | 同人(BPM 主責) |
| Submit Final Quote | 業務 Amy | BPM + Sales | Stage 8 業務 gate |

✦ 在 Demo 中看到 RACI 進「QT-2026-0143 Apple」案戰情會議室 → 任務看板分頁,每張 task 卡都顯示「A:DPM Mike」(紅 pill) +「R:EE John」(藍 pill)。OIBG flow 中所有 16 個 deliverable 都已配置 RACI(部分需業務 review confirm)。

# 六、Dependency-based Deadlines

對齊 RFQ Schedule example:Deadline 不是固定日期,是「依賴關係 + N 天」:

| 任務 | 依賴 | +N | 原 Excel 寫法 |
| --- | --- | --- | --- |
| Schedule update | QA response | +1d | Schedule update (DPM, QA response+1day) |
| RET Plan and Cost | QA response | +3d | RET Plan and Cost (RET, QA response+3days) |
| EE BOM cost | EE BOM | +3d | EE BOM cost (台北採購, EE BOM+3days) |
| Internal BOM review | EE BOM Cost | +1d | Internal BOM review (DPM, EE BOM Cost+1day) |
| Cleansheet to VP | EE BOM Cost | +1d | Cleansheet to VP (MPM, EE BOM Cost+1day) |
| Quotation to Sales | EE BOM Cost | +2d | Quotation to Sales (DPM, EE BOM Cost+2days) |

💡 為什麼這樣設計 客戶 QA 晚回 3 天 → 後續所有 deadline 自動推遲(連動更新)· 不需要 Excel 手動重排 · 主管儀表板自動更新燈號 · 任務看板每張卡顯示「⏰ QA Response+1d」格式。

# 七、⭐ 開案 7 步驟 Wizard (v3 NEW)

業務開案不再「一個個 form 慢慢填」。Wizard 7 步驟引導,大量 AI 預填,業務只要 confirm。整合 AI #1 / #2 / #32 / #37 — 開案時間從 30 分鐘縮短到 5 分鐘。

⭐ 為什麼是 Wizard? 原本業務開案要打開 form,從上到下填 30+ 欄位:讀 RFQ PDF、查歷史、想 PM、設機密、套流程、決優先序;新人常漏項、欄位填錯。Wizard 拆 7 步,每步只專注 1 件事,AI 在背後自動補欄位、推薦選項,業務只要 confirm。

## 7.1 七步驟概覽

| # | 步驟 | 內容 | 整合 AI |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 客戶來信 | 拖 RFQ PDF · AI 解析填表 · 右側顯示信心度 | #1 |
| 2 | 歷史參考 | AI 推薦 5 相似案 · 推薦 PM · 預估週期 · 交期合理性燈號 | #2 / #32 / #37 |
| 3 | 機密設定 | AI 預判機密欄位並預勾(amount / margin / cost) | (rule-based) |
| 4 | PM/Team | 業務指派 DPM 主 PM · AI 推薦其他 3 種 PM | (#2 延伸) |
| 5 | 流程模板 | 套 8-stage QUOTE_STANDARD · AI 自動算 dependency deadline | (template) |
| 6 | 重要緊急 | priority_score 矩陣選擇 · AI 建議 score | (rule) |
| 7 | 確認啟動 | 一頁預覽全設定 · 啟動後自動建 channel + tasks + 通知 + Pin announcement | — |

## 7.2 各步驟詳解

Step 1 客戶來信:

- 業務拖 RFQ PDF 進左側上傳區 · AI 0.8 秒解析

- 自動抓出客戶名、料號、數量、交期 4 個關鍵欄位

- 右側 AI 助手 panel 顯示信心度(整體 92%)+ 規格不清項目(電壓未填、RoHS 是否要求)

- 業務看一眼 confirm,或人工修改後送出

Step 2 歷史參考:

- AI 推薦 5 個相似案(同客戶 / 同料號類)· 顯示歷史結果(WIN/LOSS)

- 每張歷史案卡帶相似度 % · 毛利 Tier · 廠區 · 完成週期 · 主 PM

- 右側 AI 觀察:推薦主 PM(基於誰處理過類似案)+ 推薦 workflow + 預估完成週期

- 交期合理性燈號:綠 / 黃 / 紅 — 客戶要求 vs 歷史平均週期

Step 7 確認啟動:

- 一頁預覽:專案編號 · 客戶 · PM 三劍客(DPM/BPM/MPM/EPM)· Workflow · 機密旗標 · 優先序

- 點啟動後系統自動執行 5 件事:

- ✅ 建 7 個 channels (announcement + general + qa-customer + engineering + sourcing + factory + cost-review)

- ✅ 建 8 stages 任務(依 RACI 表自動指派 A/R)

- ✅ 通知所有相關人員(Webex 群組 + 站內 Badge + Email 三通道)

- ✅ #announcement Pin「專案啟動」公告 + 已讀回執

- ✅ 啟動 SLA 倒數 (Stage 1 SLA 4h)

## 7.3 業務體感效益

⏱ 30 分鐘 → 5 分鐘 原本流程:讀 PDF 抓欄位 (10 min) + 填 form 30+ 欄位 (10 min) + 查歷史 (5 min) + 想 PM 設機密 (5 min) ≈ 30 分鐘 Wizard 流程:Step 1 拖檔 (30s) + AI 解析 (1s) + 後續每步看一眼 confirm (各 30s) + 啟動 ≈ 5 分鐘

- 新人也不會漏項(7 步驟逐步引導)

- AI 預填降低操作門檻,降低 form 填錯率

- 專案 setup 全自動(不用手動建 channel / 通知 / 寫 announcement)

# 八、⭐ AI 加速能力 10 項 (v3 · Phase 1 末上線)

沿用 v0.4 v3 決議:從 12 項精簡到 10 項(移除 #10 長料件預警、#14 三廠對比 AI 解讀整項)。v0.5 微調:#14 的「資料」部分(三廠矩陣)補回 Phase 1,「AI 解讀」仍留 Phase 2+,並非整項回滾。沿 RFQ 8-stage 加速 · Gemini Flash 預估 USD $150-250 / 月。

⭐ 核心:#21 狀態 SUMMARY 10 項中最重要的是 ⭐ #21 「狀態 SUMMARY」 — 跨 7 channel + form + tasks 自動摘要,三處顯示(#announcement Pin / 專案列表行下 / Watchlist hover)· 主管 30 秒掃完所有專案、業務不用爬 channel 翻訊息。

## 8.1 Phase 1 必上 8 項(核心)

| # | 功能 | Stage | 業務體感 |
| --- | --- | --- | --- |
| 21 ⭐ | 狀態 SUMMARY | 全程 · 三處顯示 | 不爬 channel 也知道專案進度 |
| 1 | 客戶 RFQ 自動解析 | Stage 1 收 RFQ | 拖檔案進系統,form 自動填好 70% |
| 2 | 歷史相似案 + 建議 PM | Stage 1 開案 | 開案立刻看到「過去類似 3 案」 |
| 5 | Q&A 問題自動草稿 | Stage 2 Q&A Collect | DPM 不用想要問什麼,AI 列好 |
| 23 | AI 自動寫決策紀錄 | 全程 · channel | 對話中講「決定...」AI 自動 Pin |
| 24 | 未讀訊息智慧排序 | 全程 · 進入 channel | @我 / Decision / Blocker 排最前 |
| 26 | Bot 主動提醒 | 全程 · SLA | SLA 接近時 @owner 自動催 |
| 29 | 任務自動拆解 | Stage 4-5 | PM 一句話「跑越南成本」→ AI 拆任務 |

## 8.2 加分 2 項(業務超有感)

| # | 功能 | Stage | 業務體感 |
| --- | --- | --- | --- |
| 32 | 交期合理性檢查 | Stage 6 BOM Review | 依 lead time + RACI 工時推算可行 schedule |
| 37 | 歷史案主動推薦 | 全程 · 機會偵測 | 寫到某客戶/料件,AI 主動跳「3 年前類似案」 |

## 8.3 v3 移除說明(12 → 10)

❌ #10 長料件預警 試產轉量產才需要(MP 階段),Phase 1 報價階段不需要。已移到 Phase 4 (伴隨 PROD plugin)。

❌ #14 三廠對比 AI 解讀 廠區是客戶指定(非 AI 推薦),原 v0.4 全項移到未來。v0.5 修正:資料矩陣本身(三廠對比 cell 值)屬 Phase 1 必要 — 客戶交付物;AI 解讀部分仍留 Phase 2+。對應 spec §11.3.8 + Form「成本核算」section 的多廠 heat-map widget。

## 8.4 ⭐ #21 狀態 SUMMARY 詳解

三處顯示位置:

- 📢 #announcement Pin — 每天 09:00 自動 + Stage 切換時自動 + 手動「@bot summary」 · Pinned 訊息(取代昨日)。

- 📋 專案列表行下 — 每行專案下一行灰字摘要(cache 30 min)。

- 📊 主管 Watchlist — hover 顯示完整摘要(priority_score≥6 自動訂閱)。

摘要結構(三段式):

- 🔵 進度:當前 stage / 完成度 / 哪幾個 task 在跑

- 🟡 風險:Blocker / SLA 接近 / 客戶卡 Q&A

- 🟢 待辦(24h):接下來要做什麼 / 等誰確認

📝 Sample Output (Apple AirPods QT-2026-0143) 「Stage 5 並行 Collect 進行中 · MPM Cleansheet 80%、DPM NRE 60% · T-024 紅燈卡 R0.8 應力(已升級)」 🔵 進度:Stage 5 並行 · Cleansheet 80% / NRE 60% 🟡 風險:T-024 R0.8 模具改費 +$38K · MPM 評估中 🟢 待辦:Tony cleansheet 完成 · Amy 確認 R0.8 走 Gate 6

## 8.5 沿 RFQ 8-stage 加速點分布

AI 加速沿 RFQ flow 各 stage 提供加速:

- Stage 1 收 RFQ:#1 RFQ 自動解析 + #2 歷史相似案 (整合到 ⭐ Wizard)

- Stage 2 Q&A:#5 問題自動草稿

- Stage 4 BOM:#29 任務拆解

- Stage 5 並行:#29 持續拆解

- Stage 6 BOM Review:#32 交期合理性

- Stage 7 RFQ Review:#32 + 歷史毛利對比

- 全程同步:⭐ #21 狀態 SUMMARY · #23 決策紀錄 · #24 訊息排序 · #26 Bot 主動 · #37 歷史案推薦

💰 成本估算 Gemini Flash · USD $150-250 / 月 · 基於 100 個活躍專案/月、平均每案 50 次 AI 呼叫;主要為 SUMMARY(高頻)+ 解析 / 拆解 / Wizard 預填 (中頻)。

# 九、7-Channel 戰情會議室 (Slack-like)

v0.4 設計特色 — 從「單一聊天串」改為「多 channel 模型」。QUOTE plugin 預設自動建 7 個 channel:

| Channel | Type | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 📢 #announcement | announcement | 公告(限業務發,所有 member 必看 + 已讀回執)· Stage Gate 提醒自動進此 channel |
| 💬 #general | general | 一般討論(全員都可發) |
| 💬 #qa-customer | group | 客戶 Q&A(BPM 主導,對應 stage 2-3) |
| 💬 #engineering | group | EE/ME/RD 討論(DPM team 主場) |
| 💬 #sourcing | group | 採購 / 供應商 |
| 💬 #factory | group | 工廠(MPM team + EPM + 廠採購) |
| 💬 #cost-review | group | BOM cost review + RFQ cost review (對應 stage 6-7) |
| 🔒 DM by need | dm | 1對1 私聊 · host 邀加入 |

✦ 解決原痛點 DECISION 訊息不會在單一 stream 迷路 · 跨組討論互相不干擾 · 機密私聊有專屬空間 · AI Bot 在每個 channel 都能 @ · 跨 channel RAG 召回(@bot 工程那邊昨天決定的廠區是?→ 自動撈 #engineering channel)。

# 十、使用者角色設定

Demo 預設身份為 Amy 王曉明 · project.sales (HOST),可隨時透過「DEMO 視角」切換 6 種角色:

| 角色 | 圖示 | 進入方式 | 看到的內容 |
| --- | --- | --- | --- |
| HOST | 👑 | 業務 + PM 自動 | 全部明文 · 邀請/踢人/結案/Stage Gate 確認/改機密 |
| PARTICIPANT | 👥 | project_members 自動 + host 邀請 | 機密欄位走 displayStrategy(TIER/ALIAS/MASKED/RANGE) |
| OBSERVER | 👁 | host 邀請(主管/觀察者) | 唯讀 · 看完整 form 機密明文 |
| CHAT_GUEST | 🎫 | host 邀請(機密走雙簽) | 只看 chat,看不到 form/機密欄位 → 403 |
| SUPER_PARTICIPANT | ⭐ | super_user self-join | 看完整 + 可選寫(admin 控制)· BU/HQ 經管 |
| OUTSIDER | 🚫 | (非成員) | 機密案直接 403;非機密案看不到 |

# 十一、操作流程 · 十一個典型情境

下列 11 個 Story 涵蓋 demo 的所有重要功能,對應 PPT 中的截圖與 spec 章節。建議依序操作,可在 45 至 60 分鐘內完整體驗。

## Story 1 · PM 早晨開機:看跨專案儀表板抓重點

對應 PPT slide 6 · spec §16.3 主畫面 7 widgets

操作步驟:

- 從 sidebar 點「跨專案儀表板」。

- 觀察 7 個 widget:SLA 燈號統計 / Watchlist / 我的 Task / 待 Review / Delay 熱點 / 本期 KPI / 成員負載熱圖。

- 最下方 AI 預測警示 3 階段(規則式 / RAG 類似案 / ML 模型)分 Phase 上。

## Story 2 · 進入 Apple 案戰情會議室

對應 PPT slide 9 · spec §13 + OIBG flow

操作步驟:

- 「我的專案」→ 點「Apple AirPods 連接器 BOM 報價」(QT-2026-0143)。

- 進戰情會議室,看到 4 個分頁:聊天 / 任務看板 / 報價 Form / 成員。

- 觀察頂部 8-stage RFQ ribbon — Stage 5 並行 Collect 高亮(active),Stage 1, 6, 7, 8 標 ⚖ GATE。

- 黃色 banner:「Stage 5 並行 Collect 進行中 · 完成後將自動進入 Stage 6 Gate · 屆時會推訊息到 #announcement 並等待業務(Amy)確認」。

## Story 3 · 7-Channel 戰情會議室 ★

對應 PPT slide 9 + 10 · spec §13 多 channel 模型

操作步驟:

- 在聊天分頁,左欄看到 7 channel + DM 分組顯示(公告 / 頻道 / 私訊)。

- 依序點 #announcement / #general / #engineering / #qa-customer 等 channel,看訊息流不同。

- #announcement channel 黃色提示「限業務發,所有 member 必看 + 已讀回執」。

- 中欄訊息流可看到 RACI 對話、AI Bot 建議卡、Stage 5 阻塞警示。

- 右欄是「任務 + 成員」,顯示 Stage 5 開放中的 5 個 task(含 RACI A:/R: 標記)+ PM Team 分組成員列表。

- 聊天分頁右上角 toggle 可切「💬 對話」⇄「📋 事件流」。事件流是跨 channel audit 視角,適合主管掃描。

✦ 為什麼 7 個 channel? 對應 OIBG flow 的「業務本來就用 DPM team / MPM team / 採購 / 工廠 分組」習慣 — 把這個分組在系統中具體呈現,訊息不會在單一 stream 迷路。

## Story 4 · Stage Gate 業務確認制 ★

對應 PPT slide 3 · spec Stage Gate

情境:Stage 6 (BOM Cost Review) 內所有 task 完成,系統發訊息到 #announcement 等業務確認進入 Stage 7。

Demo 中看到的 Stage Gate 機制:

- Stage 5 並行 Collect 進行中時,黃色 banner 提示「等業務確認進入下一 stage」。

- 某 stage 所有 task 完成 → stage.status = READY_FOR_GATE。

- announcement channel 推訊息「Stage X 全部完成,等業務確認」。

- 業務(Amy)或業務助理(Joy)點「進入下一 stage」→ stage.status = DONE,下一 stage = ACTIVE。

- 進入下一 stage 的 on_enter hook 觸發(自動建任務 / 通知)。

⚖ 為什麼業務 Gate? PM 對各自任務負責(任務完成 = PM 做完該做的)。整個 stage 由業務確認(stage 1, 6, 7, 8 都是業務 gate)— 對應 OIBG flow 的「集合會議」概念,業務開會確認可以進下一步。業務不在線時業務助理可代行。

## Story 5 · Multi-PM Team 視覺化 ★

對應 PPT slide 16 · spec Multi-PM 模型

操作步驟:

- 進 Apple 案戰情會議室 → 點「成員」分頁。

- 看到 12 人成員依 PM Team 分組顯示:

- 業務 (HOST) 2 人:Amy 王曉明(主)+ 業務助理 Joy。

- DPM Team — Design 4 人:Mike Chen (DPM 主) + John Wu (EE) + Lin 林雅玲 (ME) + David RD。EE/ME/RD 都標 invited_by MC。

- MPM Team — Manufacturing 3 人:Tony 何宗翰 (MPM 主) + Chen SMT + EPM Wang。

- BPM Team — Business 1 人:Lisa BPM。

- 採購跨 team:台北採購 Iris + 工廠採購 Ken。

- 最下方教學區塊解釋 Multi-PM 模型(對應 OIBG RFQ flow)。

## Story 6 · RACI 任務矩陣 ★

對應 PPT slide 12, 25 · RACI

操作步驟:

- 進 Apple 案戰情會議室 → 點「任務看板」分頁。

- 觀察每張 task 卡:

- 🔴 A: pill (紅底) — Accountable 背鍋的人。

- 🔵 R: pill (藍底) — Responsible 實作的人。

- ⏰ Dependency-based deadline (例: QA+1d / EE BOM+5d / Cleansheet+1d)。

- ⊃ depends_on: T-018 — 上游依賴 task。

- 以 T-024「結構應力分析報告」為例:A:DPM Mike + R:EE John + 依賴 T-018 + 已逾期 2.3h + Stage 5 阻塞。

- 右上角 toggle 切「📋 Kanban」⇄「🌲 EPIC 樹」看 SLA 三層 roll-up。

## Story 7 · Form 資料收集 + AI Bot 4 類能力

對應 PPT slide 14 + 15 · spec §11 Form 引擎 + §12 AI Bot

操作步驟:

- Apple 案 → 「📋 報價 Form」分頁。

- 版本鏈 v1 → v2 → v3 ★ → v4 → FINAL。

- Form section 數量隨專案 project_type / template 變動:Apple 案走標準 6 sections(34/50 = 68%);v0.5 新增 Rival 3+ 案走 9 sections(showcase_advanced 旗標),含新補 4 段(CMF 變體 / 包裝 BOM / NRE 成本 / 多廠對比矩陣)。

- 關鍵看點:客戶資料 section 的「客戶代號」欄位顯示 ERP 快照 tag(spec §6.3)+ 拉值時間 + refresh 按鈕。

AI Bot 4 類能力分級(spec §12.2):

- 類別 1 · 問答檢索 — 預設開放,RAG + tool call。

- 類別 2 · 執行工具(read-only) — 沿用 user 既有權限。

- 類別 3 · 產生內容 — 結果是 draft,user 必須 confirm 才落地。

- 類別 4 · 執行動作(write) — 預設禁,只有白名單 action 且 user 二次確認。

## Story 7B · v0.5 Form 4 段新能力 · 真實案校驗 SteelSeries Rival 3 ★

對應 PPT slide 12 · spec §11.3.5–11.3.8 · Demo 專案 QT-2026-0148 SteelSeries Rival 3+ Wired Mouse

背景 (為什麼補 4 段)：

2026-05 以 SteelSeries Rival 3+ (ELM5 Gen2) 實例校驗 v0.4 spec，發現 Form 範本 6 sections 有 4 個真實 RFQ 常見需求沒反應到：同案 CMF 黑/白造太相依被迫開兩個專案、NRE 11 項散在 RACI 沒獨立 section、Packaging 16 項被當單一欄位、CN/VN/TW 三廠對比被橫移到未來規劃。v0.5 spec 補在 §11.3 之下 4 個子節，Form 仍為 9 sections (showcase_advanced 旗標於 HTML demo 控制 Apple 案沒影響)。

操作步驟：

- 「我的專案」 → 點 QT-2026-0148 「SteelSeries Rival 3+ Wired Mouse 報價 (ELM5 Gen2)」(位於列表首行)。

- 點「報價 Form」分頁 → 左欄 section 清單顯示 9 項，新的 4 段有 v0.5 標記：CMF 變體 · 包裝 BOM · NRE 成本 · 成本核算 (含三廠矩陣)。

- 依序點進 4 個 section，下方 4 段詳解每個登場時會看到什麼、對應真實案哪個數字。

① CMF 變體 (Variant Dimension) · spec §11.3.5

- 概念：同一專案內管理多 SKU（黑/白雙色），共用 EE BOM 與包裝，ME BOM / qty / material cost 則主 variant 個別填。Phase 1 限單軸 ≤ 5 variant。

- UI 看點：axis 季告（cmf_color → Black, White）+ 變體配置表 + 下方 Variant Roll-up widget（加權平均 material cost / 總年材料成本）。

- 真實案數字：Black 80% (334K/yr)、White 20% (84K/yr)、年總量 418K。

② 包裝 BOM (Packaging Sub-form / child-table) · spec §11.3.7

- 概念：包裝 10-20 項細料不再掃入單一欄，改為 child-table 8 欄（part_name / spec / qty / unit_price 🔒 / vendor / lead_time / note）。

- UI 看點：頂部 Pallet Compliance enum（EU EPAL / US GMA / APAC Plywood三選一或三取三）+ 標準 16 項 PKG 預載按鈕（Mouse / Headset / Connector 三個 template）。

- 真實案數字：Rival 3 PKG 16 項 (Gift Box → UN3481 Label)、兩個 vendor（富立印刷、泔泔包裝）、V20 棧板三規並存。

③ NRE 成本 Section · spec §11.3.6

- 概念：Non-Recurring Engineering 成本 (試產費 / EMC / Tooling / NPI 等) 低橫散在 RACI 表，v0.5 收刺 QUOTE_STANDARD 預設 section，11 項標準 + 可自訂 child-table。

- UI 看點：雙欄 Original vs Negotiated + 每欄按項 Δ% 顯示· 最下方「協價成果亮點」橫條。

- 真實案數字：Rival 3 NRE 原報 $218,911 → 協價後 $37,876 (↓ 82.7%)，透過 partnership 議價 + Foxlink 自吸收 MP fixture / travel / NPI labor。

- 重點：NRE 金額標為機密 (is_confidential_default = true)，PARTICIPANT 視角顯示 RANGE/TIER，HOST 才看到明文。

④ 成本核算 含三廠對比矩陣 · spec §11.3.8

- 概念：v0.4 原 #14 被整項移除，v0.5 修正為「資料 Phase 1 / AI 解讀 Phase 2+」。九格矩陣為客戶交付物，不隨便導冊。

- UI 看點：3 (廠) × 3 (PKG option) heat-map 代 紅/黄/綠 spectrum；Variant tab switcher（Black / White / 加權平均）；最低格 cell 有 cyan 框 + MIN tag。

- 真實案數字：CN $11.12 / VN $11.02 / TW $11.02 (Black, OptB)，spread $1.58 / unit，對 418K 年量差距約 $660K/yr。

💡 重點：v0.5 4 段補強不影響 Phase 1 預算 Form Builder 架構（spec §11.1）早已支援 variant / child-table / matrix 這些 data_type，v0.5 只是把 spec 文字書寫清楚並在 QUOTE_STANDARD template 預置 4 個 section。不需重新評估 Phase 1 人力或預算。HTML demo 中 Apple AirPods 案仍為原 6 sections，Rival 3 才 9 sections，依 project.showcase_advanced 旗標決定。

## Story 8 · 機密策略示範 (6 角色切換)

對應 PPT slide 17 ~ 20, 26 · spec §4 + §13.2

操作步驟:

- 停在 Apple 案任一分頁。

- 點右上角「DEMO 視角」按鈕,展開 6 種角色 dropdown。

- 依序切換,觀察畫面變化。

| 角色 | 客戶名稱 | 報價金額 | 毛利率 | 結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOST | Apple Inc. | $182,500 | 16.2% | 完整可見 |
| PARTICIPANT | A001 (ALIAS) | Tier-A (TIER) | ▒▒▒ (MASKED) | displayStrategy |
| OBSERVER | Apple Inc. | $182,500 | 16.2% | 看明文 · 聊天只讀 |
| CHAT_GUEST | —— | —— | —— | form 顯示 403 黃色警告頁 |
| SUPER | Apple Inc. | $182,500 | 16.2% | 看明文 · 預設只讀 |
| OUTSIDER | —— | —— | —— | 整頁變 403 |

## Story 9 · KB 雙層架構 (Live + 沉澱)

對應 PPT slide 7 + 8 · spec §7 KB 雙層 + §8 結案 Fork

操作步驟:

- 從 sidebar 點「KB / 知識庫」。

- 「📝 Live KB」tab:5 個進行中專案的 chunk(chat / form / task / attach 4 種類型)。

- 「📦 沉澱 KB」tab:4 個結案案的不可逆快照,含「已 scrub」標記。

- 結案案的 Fork:回到 CLOSED 案戰情會議室,看綠色「🔁 Fork to 沉澱 KB」按鈕。

## Story 10 · Admin 後台:表單範本 + 任務模板

對應 PPT slide 21 + 22 · spec §3 + §11 + §14.3 + §5.1

操作 A · 表單範本(sidebar → 管理 → 表單範本)

- 頂部 Workflow Template 三層 scope (SYSTEM/BU/USER) toggle — spec §5.1。

- 4 個 project type tab,QUOTE 預設打開。

- 3 欄式 designer:左 6 sections / 中 欄位列表 / 右 屬性面板含機密策略矩陣。

操作 B · 任務模板(sidebar → 管理 → 任務模板)

- 同樣有三層 scope toggle。

- 6 個 EPIC × 24 SUBTASK · epic-inquiry 標 CRITICAL 紅邊條。

## Story 11 · Admin 後台:通知規則 + 連線管理

對應 PPT slide 23 + 24 · spec §14.9 + §15

操作 A · 通知規則

- sidebar → 管理 → 通知規則。

- Scope toggle (SYSTEM Phase 1 / BU Phase 2 / PROJECT_TYPE Phase 2)。

- 5 個通道 widget · 8 個規則表 · 2 條 escalation chain。

操作 B · 連線管理

- sidebar → 管理 → 連線管理(ERP/SQL)。

- 6 個連線 + 5 source_type + Field Mapping UI。

# 十二、功能提要表

下表整理 demo 包含的所有功能,對應到 v0.5 規格書 + OIBG flow:

| 功能類別 | 功能項 | Demo 位置 | 對應規格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主入口 | 我的專案 (8 案 5 lifecycle) | sidebar → 我的專案 | §3.2 專案 Lifecycle |
| 主入口 | 我的任務 (跨專案) | sidebar → 我的任務 | §5 任務 SLA |
| 主入口 | 跨專案儀表板 7 widgets | sidebar → 跨專案儀表板 | §16.3 |
| KB | Live KB / 沉澱 KB toggle | sidebar → KB | §7, §8 |
| OIBG flow | 8-stage RFQ ribbon | 戰情會議室頂端 | OIBG flow |
| OIBG flow | Stage Gate banner | 聊天分頁(stage active 時) | OIBG flow Stage Gate |
| OIBG flow | 業務 / 業務助理代理 | 成員分頁 HOST 區 | Multi-PM HOST 設計 |
| Multi-PM ★ | DPM/BPM/MPM/EPM Team 分組 | 成員分頁 | Multi-PM 模型 |
| Multi-PM ★ | invited_by_pm 自然涌現 | 成員分頁顯示 | Multi-PM 模型 |
| 7-channel | announcement channel | 聊天分頁 → #announcement | §13 多 channel |
| 7-channel | general / qa-customer | 聊天分頁 channel 列表 | §13 多 channel |
| 7-channel | engineering / sourcing / factory | 聊天分頁 channel 列表 | §13 多 channel |
| 7-channel | cost-review channel | 聊天分頁 channel 列表 | §13 多 channel |
| 7-channel | DM 私訊 | 聊天分頁 DM 區 | §13.2 角色 |
| 7-channel | 對話 ⇄ 事件流 toggle | 聊天分頁右上 toggle | §13 audit-friendly |
| RACI ★ | A:背鍋 + R:實作 雙 pill | 任務看板每張卡 | RACI 矩陣 |
| RACI ★ | Dependency-based deadline | 任務看板 ⏰ chip | Dependency 設計 |
| RACI ★ | depends_on 顯示 | 任務看板 ⊃ 標記 | Dependency 設計 |
| 任務 | Kanban ⇄ EPIC 樹 toggle | 任務看板右上 toggle | §14.4-14.5 三層 roll-up |
| 任務 | 任務細節 + 回報 | 點任一 task | §5.2, §14.6 |
| Form | v1→v2→v3★→v4→FINAL 版本鏈 | 報價 Form 頂 | §11.3 |
| Form | ERP 快照 tag | 客戶資料 section | §6.3 |
| Form | AI 協助 + 4 類能力標示 | 議價策略 section | §12.2 |
| 機密策略 | 6 角色切換 demo | 右上 DEMO 視角 | §4, §13.2, §17.2 |
| 機密策略 | displayStrategy 矩陣 | 表單範本 → 機密策略 | §4.2 |
| 機密策略 | 403 / CHAT_GUEST 403 | OUTSIDER / CHAT_GUEST | §4, §13.4 |
| Admin | 表單範本管理 | sidebar → 表單範本 | §3, §11 |
| Admin | 任務模板管理 | sidebar → 任務模板 | §14.3 |
| Admin | Workflow 三層 scope | 兩個 admin 頁頂部 | §5.1 |
| Admin | 通知規則 (8 規則 + 5 通道) | sidebar → 通知規則 | §14.9 |
| Admin | Escalation Chain 視覺化 | 通知規則頁 | §14.9.2 |
| Admin | 連線管理 (6 連線 + 5 source_type) | sidebar → 連線管理 | §15 |
| Admin | Field Mapping UI | 連線管理頁底 | §15.4 |

# 十三、互動操作參考

## 11.1 鍵盤快捷鍵

| 鍵 | 動作 |
| --- | --- |
| M | 收合 / 展開 sidebar |
| R | 開 / 關角色切換 dropdown |
| Esc | 關閉所有 modal |
| Enter | 在輸入框中送出訊息 |

## 11.2 視圖 Toggle

| 位置 | Toggle |
| --- | --- |
| 戰情會議室 → 聊天分頁 | 💬 對話 ⇄ 📋 事件流 |
| 戰情會議室 → 任務看板分頁 | 📋 Kanban ⇄ 🌲 EPIC 樹 |
| KB / 知識庫 | 📝 Live KB ⇄ 📦 沉澱 KB |
| 表單範本 / 任務模板 admin 頁 | 🌐 SYSTEM ⇄ 🏢 BU ⇄ 👤 USER |

## 11.3 角色切換快速指引

| 想看 | 切換到 |
| --- | --- |
| 主持人完整視角 | HOST |
| 一般成員看到的內容(displayStrategy) | PARTICIPANT |
| 主管彙整視角(看明文) | OBSERVER |
| 外部臨時參與者 | CHAT_GUEST |
| BU/HQ 經管 self-join | SUPER_PARTICIPANT |
| 沒權限的人 | OUTSIDER |

# 十四、Demo 限制與 Phase 規劃

## 14.1 不持久化

所有變更只存在 JavaScript 記憶體中,重新整理或關閉瀏覽器後消失。

## 14.2 Mock 資料

demo 用 mock data,真實系統由後端提供:

- 8 個專案 / 14 個任務 / 7 個 channel / KPI 數字皆為 demo 用。

- Apple 案完整 Multi-PM Team(12 成員)/ 8-stage RFQ flow / 14 RACI 任務。

## 14.3 Phase 規劃

| Phase | 時程 | 範圍 |
| --- | --- | --- |
| Phase 1 | 2-4 週 + AI 1.5-2 週 ≈ 6 週 | QUOTE plugin 上線 · 6 角色機密策略 · Multi-PM (sub_role) · RACI(A+R) · Dependency-based deadlines · Stage Gate · 7-channel 戰情會議室 · Inbound 整合 · 規則式 AI 警示 · ⭐ AI 加速 10 項(狀態 SUMMARY / RFQ 解析 / Q&A 草稿 / 任務拆解 + 2 加分) · v0.5 Form 補 4 段(Variant / NRE / PKG / 多廠矩陣) |
| Phase 2 | P1 後 ~ 6m | super_user 機制 · AI Bot 整合 + 階段性 summary · 結案 fork + KB sediment · 域內通訊 · AI 戰情 embed · BU/PROJECT_TYPE notification · Excel Import/Export · RAG 類似案推論 |
| Phase 3 | ~ 12m+ | What-if 模擬 / 贏單率預測 · 多級簽核 + reviewer · ML 預測警示 · Browser Push notification |
| Phase 4 | 持續迭代 | 其他 Plugin (TRAINING / IT) · 客戶報價系統 API 對接 · 教育訓練雙向整合 |

# 十五、意見回饋指引

看完 demo 後,請就以下面向反饋:

## 15.1 OIBG 流程對齊

- 8-stage RFQ 流程是否覆蓋你 BU 的實際情況?

- Multi-PM 模型(DPM/BPM/MPM/EPM)是否符合你的分工?

- RACI 矩陣(A 背鍋 + R 實作)是否合理?

- Stage Gate 業務確認制是否合適?業務不在線的代理機制(業務助理)是否夠?

- Dependency-based deadline 設計是否解決你的 RFQ Schedule 痛點?

## 15.2 7-Channel 戰情會議室

- 7 個預設 channel 分組是否合理?

- 還有哪些 channel 場景沒覆蓋?

- 已讀回執機制(announcement)是否需要?

## 15.3 介面與互動

- 哪些畫面 / 操作流程不夠直覺?

- Toggle 切換是否容易發現使用?

## 15.4 機密與權限

- 6 種角色的設定夠不夠?

- CHAT_GUEST 機密案雙簽流程是否合適?

## 15.5 整合

- Inbound 5 source_type 夠不夠?

- AI 協助的邊界:Bot 4 類能力分級是否合理?

## 15.6 KB 雙層

- 結案 Fork 不可逆是否會造成困擾?

- scrub 規則是否合適?

## 15.7 ⭐ AI 加速 10 項

- ⭐ #3 狀態 SUMMARY 三處顯示位置(#announcement Pin / 列表行下 / Watchlist hover)夠不夠?還想看到哪裡?

- 摘要結構(進度 / 風險 / 待辦)是否符合你 30 秒看完的需求?

- 10 項加速中,哪幾項對你的 BU 最有幫助、哪幾項可砍?

- Gemini Flash USD $150-250/月 預算可接受嗎?

📮 回饋方式 請將回饋寄回 Cortex 規劃小組(具體聯絡人請洽 BU 內部)。我們將根據回饋調整 v0.5 方向。

— 文件結束 —

Cortex 規劃小組 · v4.0 · 2026-05-26 · 對齊 v0.5 規格書 + OIBG flow + Rival 3 真實案校驗